УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ с. Бриакан ______________ Е. В. Ходкевич «____»______________ 2011 г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите информации

на 2011 год

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение эффективного и гибкого управления системой защиты информации |
|  | Проведение совещания при директоре по вопросам защиты информации | Э. Г. Матвеев | 20.05.2011 |  |
|  | Разработка распорядительной документации учреждения по защите информации | Е. В. Ходкевич Э. Г. Матвеев | 20.05.2011 – 30.06.2011 |  |
|  | Проведение занятия с работниками по вопросам информационной безопасности | Э. Г. Матвеев | 15.06.2011 |  |
| Организационные мероприятия по защите информации |
|  | Проведение классификации информационной системы персональных данных | Комиссия согласно приказа № 53 от 25.05.2011 г | До 01.07.2011 |  |
|  | Определение круга лиц, имеющих доступ к защищаемой информации, и порядка их работы | Э. Г. Матвеев | До 01.07.2011 |  |
|  | Анализ физической и технической защищенности информационных ресурсов | Э. Г. Матвеев | До 01.07.2011 |  |
|  | Проведение опытной эксплуатации созданной информационной системы персональных данных | Э. Г. Матвеев | До 01.07.2011 |  |
|  | Проверка работоспособности, размещения и состава основных и вспомогательных технических средств на объектах информатизации | Э. Г. Матвеев | До 01.07.2011 |  |
|  | Проверка работоспособности технических средств защиты информации на объектах информатизации | Э. Г. Матвеев | До 01.07.2011 |  |
|  | Ввод созданной информационной системы персональных данных в эксплуатацию | Э. Г. Матвеев Е. А. Петрова | 01.07.2011 |  |
| Технические мероприятия по защите информации |
|  | Установка средств антивирусного контроля | Э. Г. Матвеев | 20.05.2011 |  |
|  | Резервное копирование информационных ресурсов | Э. Г. Матвеев Е. А. Петрова | один раз в месяц |  |
|  | Смена паролей доступа к защищаемым информационным ресурсам | Э. Г. Матвеев | Один раз в квартал |  |
| Уполномоченный по вопросам защиты информации | Э. Г. Матвеев |
| "___" _______________2011 г. |  |

Примечание:

Содержание плана должно предусматривать выполнение конкретных организационных и технических  мероприятий по защите информации в учреждении. В плане указываются не только мероприятия по организации защиты персональных данных, но и работа по обеспечению сохранности информации в целом по учреждению. Сроки исполнения мероприятий должны быть четко определены.

Для разработки плана предусматривающего поэтапное развертывание в учреждении системы защиты информации и ввод технических средств в эксплуатацию приводим в качестве примера некоторые мероприятия:

Управление системой защиты

Проведение совещаний при руководителе по вопросам защиты информации;

Проведение занятия с  работниками по вопросам информационной безопасности;

Планирование финансовых средств на защиту информации;

Разработка распорядительной документации учреждения по защите информации;

…

Организационные мероприятия

Проведение классификации информационной системы персональных данных;

Определение круга лиц, имеющих доступ к защищаемой информации, и порядка их работы;

Анализ физической и технической защищенности информационных ресурсов;

Проведение опытной эксплуатации созданной информационной системы персональных данных;

Анализ журналов регистрации системных событий, выявление попыток несанкционированных действий на созданном защищенном объекте;

Проверка работоспособности, размещения и состава основных и вспомогательных технических средств на объектах информатизации;

Проверка работоспособности технических средств защиты информации на объектах информатизации;

Ввод созданной информационной системы персональных данных в эксплуатацию;

…

Технические

Установка средств антивирусного контроля;

Установка на персональные компьютеры технических средств защиты;

Установка средств резервного копирования информационных ресурсов;

Резервное копирование информационных ресурсов;

Смена паролей доступа к защищаемым информационным ресурсам;

…